ПЛАТФОРМА БРОНИРОВАНИЯ УСЛУГ

1. Проблема → Решение

Проблема 1: Хаос в записи и потеря клиентов

Суть: Клиент хочет записаться на услугу в нерабочее время, но бизнес недоступен. Звонки, переписка в мессенджерах, уточнение времени — всё это создаёт трение. Клиент уходит к конкуренту, где запись проще.

Статистика проблемы: До 40% потенциальных клиентов теряются на этапе попытки записи. До 20-30% подтверждённых записей срываются из-за забывчивости клиента.

Решение: Круглосуточная онлайн-запись в два клика с автоматическими уведомлениями за 24 часа и за 1 час до приёма.

Проблема 2: Высокий порог входа для стартапов

Суть: Начинающий мастер или небольшой бизнес не имеет бюджета на разработку сайта с системой записи и CRM. Работа ведётся в блокноте, заметках телефона или Google-таблицах.

Статистика проблемы: 62% самозанятых и микробизнесов не используют цифровые инструменты для управления записями из-за сложности и стоимости внедрения.

Решение: Готовая карточка бизнеса создаётся за 10 минут. Владелец получает персональную ссылку для приёма клиентов и панель управления без затрат на разработку.

Проблема 3: Отсутствие единой экосистемы для всех участников

Суть: Существующие решения разрознены. Клиент записывается в одном месте, бизнес ведёт учёт в другом, оплата проходит в третьем. Нет прозрачности и единого окна управления.

Решение: Трёхмодульная платформа, объединяющая клиента, бизнес и модерацию в единой экосистеме с синхронизацией данных в реальном времени.

2. Команда

| Роль | Навыки и зона ответственности | Технологический стек |
| --- | --- | --- |
| Project Manager / Product Owner | Управление продуктом, приоритизация задач, коммуникация с заказчиками и командой | Jira, Confluence, Notion |
| Frontend-разработчик | Клиентская часть платформы, интерфейс записи, личный кабинет бизнеса | Nuxt.js, Vue.js, TypeScript, Nuxt UI |
| Backend-разработчик | Серверная логика, API, база данных, интеграция платёжных систем | Node.js, Express.js |
| Mobile-разработчик (опционально) | Адаптация под мобильные устройства, PWA или нативное приложение | React Native |
| UI/UX-дизайнер | Проектирование интерфейсов, прототипирование, пользовательские сценарии | Figma |
| QA-инженер | Тестирование функционала, написание автотестов, контроль качества релизов | Jest, Playwright, Postman |
| DevOps-инженер (частичная занятость) | Развёртывание инфраструктуры, CI/CD, мониторинг | AWS / Yandex Cloud, GitHub Actions, Nginx |

3. Почему ваша команда сможет решить эту проблему

3.1. Релевантный опыт и экспертиза

- Backend-разработчик имеет опыт построения высоконагруженных систем бронирования с обработкой до 10 000 одновременных запросов.

- Frontend-разработчик специализируется на создании сложных админ-панелей и клиентских интерфейсов с высокой конверсией.

- Дизайнер имеет в портфолио кейсы по проектированию сервисов для малого бизнеса с показателем удовлетворённости пользователей (CSAT) выше 4.8/5.0.

3.2. Понимание доменной области

Команда провела глубинные интервью с 15 владельцами бизнеса в сфере услуг и 30+ потенциальными клиентами. Выявлены ключевые болевые точки:

- Необходимость записи в нерабочее время.

- Желание получать напоминания без звонков.

- Потребность в простом редактировании услуг без программиста.

3.3. Технологическая готовность

Команда уже имеет наработки по архитектуре проекта, включая:

- Прототип базы данных с учётом масштабирования.

- Готовые UI-компоненты для интерфейса записи.

- Настроенный процесс CI/CD для быстрой доставки обновлений.

3.4. Гибкость и скорость

Небольшая, но сфокусированная команда способна итерировать продукт быстрее крупных студий. Время от идеи до первой рабочей версии — 6-8 недель.

4. Дорожная карта

| Этап | Статус | Сроки | Ключевые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Idea | ✅ Завершено | — | Проведён анализ рынка, собраны требования, определён MVP-функционал |
| Prototype | 🔄 В процессе | 2-3 недели | Кликабельный прототип в Figma, карта пользовательских сценариев |
| MVP | ⏳ Планируется | 6-8 недель | Базовая версия: запись клиента, панель бизнеса, уведомления, онлайн-оплата |
| Launched | ⏳ Планируется | 10-12 недель | Публичный запуск, подключение первых 10-20 бизнесов, сбор обратной связи |

5. Как вы планируете реализовать решение

5.1. Этапы технической реализации

Этап 1: Проектирование архитектуры (1-2 недели)

- Проектирование схемы базы данных (PostgreSQL).

- Разработка API-спецификации (OpenAPI / Swagger).

- Настройка инфраструктуры в облаке.

Этап 2: Разработка MVP (6-8 недель)

- Недели 1-3: Backend — авторизация, управление услугами, бронирование, уведомления. Frontend — базовая вёрстка клиентской части.

- Недели 4-6: Frontend — личный кабинет бизнеса, интеграция с API. Подключение платёжного шлюза.

- Недели 7-8: Тестирование, исправление багов, развёртывание на боевом сервере.

Этап 3: Запуск и итерации (с 10-й недели)

- Подключение первых бизнесов.

- Сбор метрик и обратной связи.

- Еженедельные релизы с улучшениями.

5.2. Технологический стек (подробно)

| Слой | Технологии | Обоснование выбора |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Nuxt.js, Vue.js, TypeScript, Nuxt UI | Быстрая разработка, переиспользуемые компоненты, строгая типизация |
| Backend | Node.js, Express.js | Модульная архитектура, встроенная поддержка TypeScript |
| База данных | PostgreSQL + Redis | Надёжность транзакций, кэширование расписания для высокой скорости отклика |
| Инфраструктура | Docker, AWS / Yandex Cloud | Контейнеризация для простоты развёртывания и масштабирования |
| Мониторинг | Sentry, Grafana | Отслеживание ошибок и производительности в реальном времени |

5.3. AI-инструменты и решения в разработке

| Инструмент | Применение в проекте |
| --- | --- |
| GitHub Copilot | Ускорение написания шаблонного кода, автодополнение функций |
| ChatGPT / Claude API | Генерация описаний услуг (помощь бизнесу при заполнении карточки), автоматическая модерация текстов на предмет ошибок |
| AI-аналитика (планируется) | Прогнозирование загрузки бизнеса на основе исторических данных, рекомендации по оптимальному расписанию |
| Figma AI-плагины | Генерация контента для макетов, проверка контрастности и доступности интерфейса |
| Midjourney / DALL-E | Создание изображений-заглушек для карточек бизнеса (если владелец не загрузил своё фото) |

5.4. План масштабирования

| Этап | Действия |
| --- | --- |
| 0 → 100 бизнесов | Ручная модерация, облачная инфраструктура начального уровня, упор на стабильность |
| 100 → 1000 бизнесов | Внедрение микросервисной архитектуры для модулей записи и оплаты, подключение CDN, балансировка нагрузки |
| 1000+ бизнесов | Автоматическая модерация контента через AI, выделенные серверы для высоконагруженных клиентов, API для интеграции с внешними CRM |